Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2021 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту    Вориводе Матвею Алексеевичу–––––––––––––––

1. Тема работы  RESTful Веб-служба управляющая удалённым файловым хранилища

2. Срок сдачи студентом законченной работы––20.12.2021 г.–––

3. Исходные данные к работе Язык Java, среда разработки IntelliJ IDEA.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

|  |
| --- |
| Введение |
| 1 Анализ предметной области |
| 2 Цели и задачи |
| 3 Проектирование. Разработка программного средства |
| 4 Тестирование программного средства |
| 5 Руководство пользователя |
| Заключение |
| Список использованных источников |
| Приложение А. Исходный код программы |

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

RESTful приложение – удалённое файловое хранилище. Схема программы.  
Плакат — формат А1, лист 1.

6. Консультант по курсовой работе

Царук А.И.

7. Дата выдачи задания 21.10.2021 г.–––––––––––––––––––––––   –

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел Введение к 10.11.2021 – 15 % готовности работы;

разделы 1, 2 к 16.11.2021 – 30 % готовности работы;

разделы 3, 4 к 20.11.2021 – 60 % готовности работы;

раздел Заключение к 25.11.2021 – 90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 30.11.2021 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта с 1 по 7 декабря 2021 г.–––––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ––––– Царук А.И.

(подпись)

Задание принял к исполнению –––\_\_\_\_–– Воривода Матвей Алексеевич 01.12.2021 г.

(дата и подпись студента)